Zwischenbericht 3

1. Geplante Aufgaben   
   Die geplanten Aufgaben bis zu diesem Zeitpunkt bestehen aus einer Klasse für die Charaktersteuerung, einer Klasse um die Zutaten zu verarbeiten und die Partikelsysteme zu starten und aus einer Klasse für die KI, also für die Kunden.. Das Hauptmenü sollte nach der ursprünglichen Planung ebenfalls abgeschlossen sein. Als nächsten sollte eigentlich schon mit dem Balancing angefangen werden um die Zeit und Anzahl der Aufträge anzupassen.
   1. Kritische Beurteilung   
      Ich bin absolut nicht zufrieden mit meinem persönlichen Aufgabenfortschritt. Dies liegt allerdings nicht daran, dass ich mir zu viel vorgenommen hatte sondern viel mehr daran, dass ich zu wenig am Projekt arbeite. Ich habe momentan das Problem, dass mich überfordert fühle wenn ich an die Uni denke weil noch viele Abgaben zu machen sind und ich noch nicht genau weiß, wie es nach der Uni weitergehen soll. Dann baut sich eine Blockade in meinem Kopf auf und ich bekomm nix mehr hin. Wenn ich logisch über meine Aufgaben und die Vorgehensweise nachdenke bin ich motiviert und kann zwar etwas Kraft sammeln und arbeiten, aber das ist bei weitem nicht genug.
   2. Konsequenzen  
      Als erstes werde ich zum nächsten persönlichen Meeting einen Kastenbier bereitstellen da dies unsere Strafe für nicht erfüllte Aufgaben ist und ich mich da nicht herausnehmen darf. Als weitere Maßnahme werde ich mich zusammenreißen und die nächsten Tage / Wochen nicht prokastinieren und mich vor den Aufgaben verstecken sondern mich ihnen Stellen und somit versuchen, das Projekt nicht zu verhauen. Schließlich mach ich das Projekt nicht alleine sondern mit anderen Zusammen die ebenfalls auf das Projekt angewiesen sind.
   3. Kommunikation  
      Unsere Wöchentlichen Meetings sind über Weihnachten und Neujahr ausgefallen. Am Dienstag dem 17.01 ist unser nächstes Meeting. Die Meetings haben bisher immer sehr gut funktioniert. Allerdings hätten wir uns aus jetziger Sicht bereits vergangene Woche treffen sollen, damit wieder alle auf dem aktuellen Stand des Projektstatus ist und weiß wer wie weit ist.
   4. Aufgaben  
      Meine nächsten Aufgaben werden sein, die Aufgaben die bis jetzt hätten anstehen sollen nachzuarbeiten. Dies bedeutet intensiven Zeitanspruch allerdings möchte ich meine Gruppe nicht hängen lassen die sich auf mich als Programmierer und Projektleiter verlässt.
   5. Probleme   
      Das einzige Problem das mir momentan einfällt wäre, dass ich zu viel weggelaufen bin und somit meinen Aufgaben nicht nachgekommen bin und dass ich damit meiner Gruppe gegenüber nicht offengegenüber war. Dies kommt daher, dass ich mich dafür schäme und die naive Vorstellung hatte, dass ich das schon hinbekomme ohne irgendjemandem davon etwas zu sagen. Daher kommt dieser Zwischenbericht genau richtig um reinen Tisch zu machen  
      .
   6. Status des Projekts   
      Das Projekt scheint, abgesehen von meinem Verzug ganz gut im Zeitplan zu sein.