Projektabschlussbericht

Module Number:	SAE 601
Block Name:	Producers & Directors
Date Submitted:	15.02.2017
Award Name:	Bachelor of Sciencé (Honours) Games Programming, Bachelor of Arts (Honours) Game Art & 3D Animation
Course:	GPBP 415
Name:	Christian Schmid
City:	Stuttgart
Country:	Germany
Staffing:	Nikola Merkas
Word Count:
Inhaltsverzeichnis:
Allgemein
  1. Projektbeschreibung
  2. Projektziele
  3. Projektorganisation
2. Verlauf des Projekts
  1. Zeitplanung
  2. Probleme und deren Ursachen
  3. Was gut verlief..
  4. … und die daraus gezogenen Konsequenzen
  5. Was schlecht verlief...
  6. … und die daraus gezogenen Konsequenzen
  7. Budgetplanung
  8. Kommunikation innerhalb des Teams
  9. Entscheidungsfindung die Verantwortlichkeiten
  10. Aufgabenverteilung
  11. Umverteilung von Aufgaben
  12. Erledigte Aufgaben
  13. Nicht erledigte Aufgaben
3. Ausblicke
  1. Folge Aufträge
  2. Veröffentlichung der Projektergebnisse

1. Allgemein
          1.1 Projektbeschreibung
          Kitchen Panic ist eine kostenlose Spiele- Applikation für Smartphones mit Android- Betriebssystem. Das Spiel wird in Unity3d entwickelt. Ziel ist es, in einer vorgegebenen Zeit, Kunden mit Essen zu versorgen. Man muss die einzelnen Arbeitsschritte eigenhändig managen, um die Mahlzeit am Ende dann servierbereit zusammenzufügen. Ist man nicht schnell genug, werden die Kunden den Laden verlassen. Um das Level zu gewinnen, muss man eine bestimmte Anzahl an Kunden in der Zeit versorgt haben. Die App wird aus drei verschiedenen Leveln bestehen, welche sich sowohl im Schwierigkeitsgrad, als auch in Design und Stil voneinander unterscheiden, da in jedem Level ein weiteres Gericht hinzukommt.
          1.2 Projektziele
  - 3 Level mit kompleter Innenausstattung
    - Arbeitsfläche Gerade + Ecke
    - Kundentheke
    - Aufbewahrung Grundzutaten
      - Kühlschrank
      - Aufbewarhungskiste
    - Waschbecken
    - Herdplatte
    - Reiskocher
  - 3 Köche
    - Für jedes Level einen
  - 3 Kunden
  - Verschiedene Gerichte
    - Sushi	1. Level
    - Gebratene Nudeln	2. Level
    - Frühlingsrollen	3. Level
  - UI
    - 1 Hauptmenü
    - 1 Levelauswahl
    - 3 Start / Stop UI'S
      - für jedes Level ein passendes
  - Animationen
    - Charakter ( Koch )
      - Idle
      - Laufen
      - Schneiden
    - Kunden
      - Essen
    - Gegenstände
      - Wackeln des Deckels
      - Öffnen des Kühlschranks
  - Effekte beim Zubereiten von Gerichten
    - kleine Wolken
      Projektorganisation