Meetings
25.10
Auf den 26.10 nach der Vorlesung verlegt
Teilnehmer: Chritian Dell, Andreas Pantel, Adrian Fahrbach, Christian Schmid

Alexandra Schöllhammer hat nach vorheriger Absprache nicht teilgenommen aber ihre Informationen abgegeben.
Was wurde besprochen
- Arbeitsfläche wird nicht weiter detailliert
- An der hinteren Geraden der Arbeitsfläche rotes Holz sowie Metalldrachen entlangschlängeln lassen
- Kühlschränke / Schränke für Lebensmittel werden mit Symbolen zur Identifizierung versehen
- Sound für 1. Level ähnlich wie Wow Pandaria Sound
    - Andi den Link für Referenz schicken!
- Normalmap für Texturen anfertigen ( Adrian )
- Git Hub wird bis morgen ( 27.10 ) eingerichtet
  - Cheet Sheet an die Gruppe senden
  - Hinweis zur Anmeldung sowie Desktop Version gegeben
    - Anweisung zum herunterladen
      - Wenn diese nicht richtig funktioniert folg eine Einweisung in CMD-Befehle
- Für Repository
  - Ordnerstruktur anlegen
  - Extra Ordner für Chris anlegen
    - Beinhaltet alle Abgaben der Artists
    - Chris sortiert diese in die vorgesehenen Verzeichnisse wenn die Aufgaben vollständig und überprüft sind
- Agantty- Hierarchie wird beibehalten
  - Chris hakt die Aufgaben nach der Überprüfung ab, sofern sie korrekt sind
- Farbstil der Objekte:
  - Fate
  - Glanzpunkte höchstes bei metallenen Objekten wie dem Waschbecken
- Bodentextur
  - Sehr einfach aber detailliert genug, um es als Holz zu erkennen.
- Arbeitsflächentextur
  - Maragonieholz
  - Hinterer Rand wird rot gefärbt
  - An den Start / Endflächen werden die seitlichen Ränder ebenfalls rot um ein Ende zu symbolisieren
- Highpoly von Charakteren nur wenn benötigt
  - Möglichkeit Gesichtsmerkmale zu erstellen für Lowpoly-Models?
- Andreas fügt eine Eckversion für die Küchentheke hinzu

08.11.2016
Termin: 17:00Uhr
Beginn: 17:15
Teilnehmer: Alex, Chris, Adrian nach 5min, Chris nach 15min Anwesend. Andreas nach 20min anwesend.
Grund: Chris: Dad hatte Probs mit dem PC, kein FB auf dem Haandy
Andreas: Musste beim Einkauf wegbringen helfen.
Stand:
- Alex
      - Modelle in cm Skaliert, müssen noch in m skaliert werden, ebenso wie Andis
      - Beginnt mit Rigging und Animation
      - Gleiches Modell für den Kunden und zum Highpoly verändern
      - UVS fehlen noch
    - Positionierung von Modells in Maya beachten
    - Adi:
      - Texturen sind zu groß (2048 x 2048 )
      - Normalmaps müssen besser gebaked werden
        - Keine Normalmaps für die kleinen Sachen ?
      - Mehr mit soften edge und harden edge an den kanten arbeiten
      - Schöne UVS
    - Andi
      - hat die falschen Models ochgeladen von den Schränken.
      - Will die aktuellen noch hochladen
      - UVS müssen größer gemacht werden
      - übertragt die richtigen Sachen sowie Kundentheke und Aufbewahrungskiste bis zum 09.11 abends in Git Hub ein

ÄNDERUNGEN
- Nach dem Meeting Dienstags, nachdem Chris die anstehenden Sachen kontrolliert hat, haben die Artists 2-3Zeit ihr Zeug nachzubearbeiten woraufhin ChrisD es erneut konrolliert und anschließend in die Entsprechenden Ordner